## Slide 1: Input Device Bridge
Ismaele Antonio Pio Califano – 73941
Mario Rosa - 73522
Way of Working

## Slide 2: Scenario di progetto
Scopo sociale
Abbattere la barriera tra hardware assistivo e software commerciale per utenti con disabilità motorie.
Obiettivo
Realizzare un middleware che traduca segnali da periferiche non standard, in eventi di input standard.
Sfida principale
Il sistema deve operare come un interprete "invisibile" e "in tempo reale".

## Slide 3: Requisiti di business Analisi dei fattori critici
I requisiti funzionali sono stabili e ben definiti dal documento di specifiche (Input → Traduzione → Output)
Real time: latenza critica per l’usabilità;
Algoritmi di riduzione del rumore;
Gestione polimorfa dei dispositivi;
Tecnici

## Slide 4: Utilizzo approccio sequenziale
Un approccio sequenziale comporterebbe:
Validazione delle prestazioni solo a fine sviluppo;
Scoperta tardiva di problemi di latenza;
Tutto ciò porterebbe all’identificazione dei problemi in fase avanzata del progetto con necessità di riavviare il ciclo di sviluppo con conseguente aumento di tempi e rischi.

## Slide 5: Metodo di sviluppo
Il nostro sviluppo, basato sul pair programming, è guidato dai rischi tecnici. Di conseguenza la strategia adottata prevede di:
Sviluppare per primi i moduli più critici per le prestazioni;
Testare fin da subito la risposta in tempo reale;
Introdurre meccanismi di filtraggio già nelle prime iterazioni;
Validare ogni componente prima di costruire funzionalità avanzate sopra di esso.
In questo modo il rischio viene affrontato nelle fasi iniziali, evitando accumulo di problemi strutturali nelle fasi finali.
 | Alta priorità | Bassa priorità
Alto rischio | Latenza realt-time Thread safety | Astrazione input Falsi positivi
Basso rischio | Iniezione eventi | Profili utente Hot-plugging

## Slide 6: Way of Working
Motivazione della scelta
L'approccio iterativo introduce dei checkpoint obbligatori, utili per validare i requisiti. Se alla fine di un’iterazione la validazione fallisce, l'approccio iterativo ci costringe a fermarci e risolvere quel problema subito, invece di continuare nello sviluppo.
Approccio iterativo

## Slide 7: Way of Working
Approccio iterativo
La nostra WoW
La nostra WoW è stata scelta seguendo i principi del Disciplined Agile, adottando un approccio agile iterativo coerente con Agile Unified Process (AUP).
La strategia scelta punta ad avere nelle fasi iniziali i componenti ad alto rischio di fallimento. Il risultato di ogni iterazione non è un prodotto finito, ma un prototipo funzionante che valida un’ipotesi tecnica.

## Slide 8: Struttura delle fasi Ideazione Elaborazione 01 02 Costruzione Transizione 03 04
Documento di visione;
Diagramma delle classi;
Diagramma di sequenza.
Versione finale del sistema.
Architettura base;
Astrazione input;
Simulazione azioni.
Logica temporale;
Filtraggio segnale;
Gestione azioni.
Profili utente;
GUI.
Parallelizzazione lettura segnale e GUI.

## Slide 9: Conclusioni
L'analisi complessiva del progetto ha evidenziato la complessità tecnica come fattore critico.
Per gestire il rischio legato a prestazioni e stabilità hardware, abbiamo optato per un approccio iterativo.
Questa WoW ci permette di validare le ipotesi tecniche critiche nelle prime fasi, garantendo la realizzabilità del progetto prima del completamento delle feature accessorie.